|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

к рубежному контролю №1

По курсу: «Экономика программной инженерии»

Студентка ИУ7-85Б

Оберган Т.М

Вариант 12

Преподаватель

Барышникова М.Ю

Силантьева А.В

2020 г.

Задание 1

Настроим рабочую среду проекта. Установим дату начала:

Установим параметры расписания:

Добавим праздничные дни:

Задание 2

Создадим список задач в соответствии с заданием:

Задание 3

Проведем группировку задач и установим автоматическое планирование:

Задание 4

Установим связи между задачами:

Задание 5

Занесем информацию о ресурсах

И добавим заметки Соколову и Петрову:

Задание 6

Назначим ресурсы задачам:

Установим фиксированные затраты задачам 5, 6 и 10.

Задание 7

Разобьём разработку сайта на подзадачи, оптимизируя таким образом использование ресурсов.

Задание 8

Сократим количество единиц ресурса Преподаватели до 300%

Поставим Соколова на «Обучение персонала» после задачи «Установка ПО».

В использование задач попробуем оптимизировать нагрузку Соколова:

Сроки, после назначения двух профилей (8.2):

Плоски:

Разница с «Загрузка в конце» - 10 дней, оставим этот вариант.

Задание 9

Критический путь:

На этом моменте были обнаружены проблемы с выравниванием, которые в последствии были устранены.

Результат:

В качестве оптимизации отправим Фомину на обучение.

Результат:

Также в качестве оптимизации критического пути назначим Фомину на разработку дизайнов сайта.

Сохраним базовый план.

Проект, после вышеизложенных оптимизаций:

Задание 10

Дата отчета: 1 июня

Пусть две задачи начнутся на неделю позже:

А также бумага подорожает в 2 раза:

Фактическая длительность задачи «Наполнение сайта» станет равна пяти дням.

Видно, что проект отклонился от базового плана.

Линия прогресса:

Проанализируем стоимостные параметры по методике освоенного объема:

Запланированный объем – это те средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета, если бы задача точно соответствовала графику и смете.

Освоенный объем – это те средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи с самого начала проекта до выбранной даты отчета, если бы фактически выполненная работа оплачивалась согласно смете, т.е. это фактическое количество рабочих часов, оплачиваемых по сметным ставкам.

Фактические затраты – это средства, фактически потраченные на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета, т.е. это фактическая стоимость задачи или фактическая ставка, умноженная на фактические часы.

Отклонение от календарного плана – сравнивает сметную стоимость плановой и выполненной работы и позволяет вычислить несоответствие сметы, вызванное исключительно различиями между плановым и фактическим объемом работы. (Отрицательный – проект запаздывает)

Отклонение по стоимости – сравнивает сметную и фактическую стоимость выполненной работы и позволяет выделить несоответствие сметы, вызванные разницей стоимости ресурсов. (Отрицательный - проект вышел за пределы сметы)

Предварительная оценка по завершении – в этом поле отображаются ожидаемые общие затраты для задачи, расчет которых основан на предположении, что оставшаяся часть работы будет выполнена в точном соответствии со сметой. ПОПЗ также называется прогнозом по завершении.

Затраты по базовому плану – отражает фиксированные затраты и стоимость ресурсов согласно базовому плану (сверхурочные часы считаются по сверхурочной ставке, а обычные по обычной)

Отклонение по завершению – это разность между БПЗ и ПОПЗ (Отрицательный – имеет место перерасход средств).

Итоговые характеристики:

Затраты: 694 413 тысяч рублей

Длительность: 65 дней

Окончание: 07.07.21

ОКП отрицательное – проект запаздывает

ОПС отрицательное – проект вышел за пределы сметы

ОПЗ отрицательное – имеет место перерасход средств

Вывод:

Проект не укладывается в сроки (3 месяца) и в бюджет (650 тыс. р.). Необходима дальнейшая оптимизация.